Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 февраля 2016 г. N 26-ПП

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА,

ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА, РЕАЛИЗАЦИИ

И МОНИТОРИНГЕ РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЙ

О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ

Список изменяющих документов

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D0C585DC250D7331EAFD5247647506E4BB2E18C712557CFA29C311472309494E97599033355C08B97Ee3X4H) Правительства Москвы от 21.09.2016 N 586-ПП)

В целях реализации Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=D0C585DC250D7331EAFD534A721953B7B42F1EC5175A71A723CB484B210E4611805ED93F345C0BB9e7XDH) от 13 июля 2015 г. N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также обеспечения взаимодействия и координации деятельности органов исполнительной власти города Москвы при подготовке проектов государственно-частного партнерства, принятии решений о реализации проектов государственно-частного партнерства, реализации и мониторинге реализации соглашений о государственно-частном партнерстве в городе Москве Правительство Москвы постановляет:

1. Установить, что:

1.1. Полномочия публичного партнера от имени города Москвы осуществляет отраслевой или функциональный орган исполнительной власти города Москвы, осуществляющий полномочия в сфере, в которой планируется реализация проекта государственно-частного партнерства.

1.2. Определение органа исполнительной власти города Москвы, выступающего от имени публичного партнера, а также перечня органов и юридических лиц, выступающих на стороне публичного партнера, осуществляется правовым актом Правительства Москвы о реализации проекта государственно-частного партнерства.

1.3. Уполномоченным органом в соответствии с [частью 2 статьи 17](consultantplus://offline/ref=D0C585DC250D7331EAFD534A721953B7B42F1EC5175A71A723CB484B210E4611805ED93F345C0BB9e7XDH) Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" является Департамент экономической политики и развития города Москвы.

2. Предоставить полномочия по подписанию от имени города Москвы соглашений о государственно-частном партнерстве:

2.1. Заместителям Мэра Москвы в Правительстве Москвы, осуществляющим контроль за деятельностью и координацию работы органов исполнительной власти города Москвы, указанных в [пункте 1.1](#P17) настоящего постановления.

2.2. Руководителям органов исполнительной власти города Москвы, указанных в [пункте 1.1](#P17) настоящего постановления, контроль за деятельностью и координацию работы которых осуществляет Мэр Москвы.

3. Утвердить [Порядок](#P45) подготовки проектов государственно-частного партнерства, принятия решений о реализации проектов государственно-частного партнерства, реализации и мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве (приложение).

4. Внести изменения в [постановление](consultantplus://offline/ref=D0C585DC250D7331EAFD5247647506E4BB2E19C2105A72FA29C311472309e4X9H) Правительства Москвы от 16 ноября 2010 г. N 1019-ПП "О создании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 18 января 2011 г. N 13-ПП, от 12 апреля 2011 г. N 118-ПП, от 12 апреля 2011 г. N 133-ПП, от 25 мая 2011 г. N 229-ПП, от 28 июня 2011 г. N 288-ПП, от 27 сентября 2011 г. N 448-ПП, от 28 марта 2012 г. N 113-ПП, от 17 апреля 2012 г. N 139-ПП, от 11 мая 2012 г. N 195-ПП, от 29 мая 2012 г. N 243-ПП, от 27 августа 2012 г. N 433-ПП, от 21 сентября 2012 г. N 506-ПП, от 2 октября 2012 г. N 528-ПП, от 24 июня 2013 г. N 400-ПП, от 23 декабря 2013 г. N 868-ПП, от 26 декабря 2013 г. N 908-ПП, от 30 апреля 2014 г. N 235-ПП, от 9 декабря 2014 г. N 751-ПП, от 17 февраля 2015 г. N 58-ПП, от 8 апреля 2015 г. N 164-ПП, от 6 октября 2015 г. N 645-ПП, от 3 ноября 2015 г. N 724-ПП, от 1 декабря 2015 г. N 812-ПП, от 15 декабря 2015 г. N 870-ПП):

4.1. [Приложение 1](consultantplus://offline/ref=D0C585DC250D7331EAFD5247647506E4BB2E19C2105A72FA29C311472309494E97599033355C08BB7Ce3X2H) к постановлению дополнить пунктом 2.4(1) в следующей редакции:

"2.4(1). Рассмотрение и принятие решений о целесообразности реализации проектов государственно-частного партнерства, а также оценка условий соглашений о государственно-частном партнерстве (далее - оценка проектов ГЧП и условий соглашений о ГЧП).".

4.2. [Приложение 1](consultantplus://offline/ref=D0C585DC250D7331EAFD5247647506E4BB2E19C2105A72FA29C311472309494E97599033355C08BB7Ce3X2H) к постановлению дополнить пунктом 4.1.1.6 в следующей редакции:

"4.1.1.6. Оценки проектов ГЧП и условий соглашений о ГЧП, по которым от имени публичного партнера выступают органы исполнительной власти города Москвы, входящие в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.".

4.3. [Приложение 1](consultantplus://offline/ref=D0C585DC250D7331EAFD5247647506E4BB2E19C2105A72FA29C311472309494E97599033355C08BB7Ce3X2H) к постановлению дополнить пунктом 4.2.1(1) в следующей редакции:

"4.2.1(1). Предварительная проработка и подготовка проектов решений по вопросам оценки проектов ГЧП и условий соглашений о ГЧП, по которым от имени публичного партнера выступают органы исполнительной власти города Москвы, не входящие в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.".

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Сергунину Н.А.

Мэр Москвы

С.С. Собянин

Приложение

к постановлению Правительства

Москвы

от 3 февраля 2016 г. N 26-ПП

ПОРЯДОК

ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА,

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА, РЕАЛИЗАЦИИ

И МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЙ

О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ

Список изменяющих документов

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D0C585DC250D7331EAFD5247647506E4BB2E18C712557CFA29C311472309494E97599033355C08B97Ee3X7H) Правительства Москвы от 21.09.2016 N 586-ПП)

1. Общие положения

1.1. Порядок подготовки проектов государственно-частного партнерства, принятия решений о реализации проектов государственно-частного партнерства, реализации и мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве (далее - Порядок) регулирует вопросы взаимодействия и координации деятельности органов исполнительной власти города Москвы при подготовке проектов государственно-частного партнерства, принятии решений о реализации проектов государственно-частного партнерства, реализации и мониторинге реализации соглашений о государственно-частном партнерстве.

1.2. Методическое сопровождение деятельности, связанной с рассмотрением проектов государственно-частного партнерства, подготовкой и реализацией соглашений о государственно-частном партнерстве, осуществляет уполномоченный орган.

2. Разработка и рассмотрение предложения о реализации

проекта государственно-частного партнерства

2.1. В случае если инициатором проекта государственно-частного партнерства является отраслевой или функциональный орган исполнительной власти города Москвы, осуществляющий управление в сфере, в которой планируется реализация проекта государственно-частного партнерства, включая уполномоченный орган (далее - публичный партнер), он обеспечивает разработку предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства (далее - предложение), в том числе подготовку проекта соглашения о государственно-частном партнерстве (далее - соглашение), и направление такого предложения на рассмотрение в уполномоченный орган, Департамент городского имущества города Москвы и Главное контрольное управление города Москвы для дачи рекомендаций по условиям реализации проекта государственно-частного партнерства (далее - проект).

2.2. В случае если инициатором проекта является лицо, которое в силу Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=D0C585DC250D7331EAFD534A721953B7B42F1EC5175A71A723CB484B21e0XEH) от 13 июля 2015 г. N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 13 июля 2015 г. N 224-ФЗ) может являться частным партнером, предложение направляется по решению частного партнера на рассмотрение публичному партнеру.

2.3. В случае направления частным партнером предложения в уполномоченный орган уполномоченный орган рассматривает его в срок не позднее 10 дней со дня получения предложения и принимает одно из следующих решений:

2.3.1. О направлении предложения в отраслевой или функциональный орган исполнительной власти города Москвы, осуществляющий управление в сфере, в которой планируется реализация проекта, для рассмотрения в установленном порядке.

2.3.2. О возможности осуществления полномочий публичного партнера уполномоченным органом.

2.4. До направления предложения публичному партнеру между частным партнером и публичным партнером допускается проведение предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения.

2.5. В случае если инициатором проекта выступает частный партнер, он обеспечивает разработку предложения в соответствии с требованиями, предусмотренными [статьей 8](consultantplus://offline/ref=D0C585DC250D7331EAFD534A721953B7B42F1EC5175A71A723CB484B210E4611805ED93F345C09B9e7XFH) Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 224-ФЗ.

2.6. По результатам рассмотрения направленного частным партнером предложения в срок не позднее 90 дней со дня поступления такого предложения публичный партнер принимает одно из следующих решений:

2.6.1. О направлении предложения на рассмотрение в уполномоченный орган в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества.

2.6.2. О невозможности реализации проекта в случаях, предусмотренных [частью 7 статьи 8](consultantplus://offline/ref=D0C585DC250D7331EAFD534A721953B7B42F1EC5175A71A723CB484B210E4611805ED93F345C09B8e7X6H) Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 224-ФЗ.

2.7. В срок не позднее 10 дней со дня принятия одного из решений, указанных в [пункте 2.6](#P70) настоящего Порядка, публичный партнер направляет данное решение, оригиналы протоколов предварительных переговоров и (или) переговоров частному партнеру, а также размещает указанные документы и предложение на официальном сайте публичного партнера в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на сайте www.investmoscow.ru с использованием Автоматизированной информационной системы города Москвы "Управление инвестиционной деятельностью".

2.8. В случае принятия решения о направлении предложения на рассмотрение в уполномоченный орган в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества ([пункт 2.6.1](#P71) настоящего Порядка) публичный партнер в срок не позднее 10 дней со дня принятия указанного решения направляет предложение с копиями протоколов предварительных переговоров и (или) переговоров на рассмотрение в:

2.8.1. Департамент городского имущества города Москвы и Главное контрольное управление города Москвы для дачи рекомендаций по условиям реализации проекта (далее - рекомендации).

2.8.2. Уполномоченный орган для дачи рекомендаций, проведения оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества.

2.9. При рассмотрении предложения для дачи рекомендаций, подготовки уполномоченным органом проекта заключения об эффективности проекта и его сравнительном преимуществе либо о неэффективности проекта и (или) об отсутствии его сравнительного преимущества (далее - проект заключения) уполномоченный орган, Департамент городского имущества города Москвы и Главное контрольное управление города Москвы вправе запрашивать у публичного партнера, частного партнера, а также у иных органов исполнительной власти города Москвы дополнительные материалы и документы.

Запрашиваемые материалы и документы должны быть предоставлены в срок не позднее 7 дней со дня получения соответствующего запроса. В случае необходимости по согласованию с органом исполнительной власти города Москвы, направившим запрос, указанный срок может быть продлен до 14 дней.

2.10. По итогам рассмотрения предложения:

2.10.1. Департамент городского имущества города Москвы и Главное контрольное управление города Москвы в срок не позднее 30 дней со дня поступления предложения готовят рекомендации и направляют их публичному партнеру.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D0C585DC250D7331EAFD5247647506E4BB2E18C712557CFA29C311472309494E97599033355C08B97Ee3X7H) Правительства Москвы от 21.09.2016 N 586-ПП)

2.10.2. Уполномоченный орган в срок не позднее 50 дней со дня поступления предложения готовит рекомендации и проект заключения и направляет их публичному партнеру.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D0C585DC250D7331EAFD5247647506E4BB2E18C712557CFA29C311472309494E97599033355C08B97Ee3X6H) Правительства Москвы от 21.09.2016 N 586-ПП)

3. Рассмотрение предложения в целях оценки эффективности

проекта и определения его сравнительного преимущества

3.1. С учетом представленных рекомендаций и проекта заключения ([пункт 2.10](#P79) настоящего Порядка) публичный партнер в срок не позднее 20 дней со дня получения проекта заключения в установленном порядке вносит на рассмотрение Градостроительно-земельной комиссии города Москвы вопрос о целесообразности реализации проекта, а также оценке условий соглашения.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D0C585DC250D7331EAFD5247647506E4BB2E18C712557CFA29C311472309494E97599033355C08B97Ee3X9H) Правительства Москвы от 21.09.2016 N 586-ПП)

3.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в [пункте 3.1](#P88) настоящего Порядка, Градостроительно-земельная комиссия города Москвы принимает одно из следующих решений:

3.2.1. О признании целесообразности реализации проекта и принятии условий соглашения.

3.2.2. О признании нецелесообразности реализации проекта.

3.3. В срок не позднее 20 дней со дня принятия решения Градостроительно-земельной комиссии города Москвы ([пункт 3.2](#P90) настоящего Порядка) уполномоченный орган утверждает соответственно заключение об эффективности проекта и его сравнительном преимуществе (далее - положительное заключение) или заключение о неэффективности проекта и (или) об отсутствии его сравнительного преимущества.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=D0C585DC250D7331EAFD5247647506E4BB2E18C712557CFA29C311472309494E97599033355C08B97Ee3X8H) Правительства Москвы от 21.09.2016 N 586-ПП)

4. Принятие решения о реализации проекта, заключение

соглашения и мониторинг реализации соглашений

4.1. Решение о реализации проекта принимается в форме правового акта Правительства Москвы о реализации проекта при наличии положительного заключения уполномоченного органа в срок не позднее 60 дней со дня принятия положительного заключения.

4.2. Подготовка и внесение на рассмотрение Правительства Москвы проекта правового акта Правительства Москвы осуществляется публичным партнером в упрощенном порядке на основании решения Градостроительно-земельной комиссии города Москвы в соответствии с требованиями [Регламента](consultantplus://offline/ref=D0C585DC250D7331EAFD5247647506E4BB2E18C6155E7AFA29C311472309494E97599033355C08B97Ee3X2H) Правительства Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 21 февраля 2006 г. N 112-ПП "О Регламенте Правительства Москвы".

В случае обеспечения публичным партнером частичного финансирования создания частным партнером объекта соглашения, а также финансирования его эксплуатации и (или) технического обслуживания за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных публичному партнеру законом города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период, проект правового акта Правительства Москвы подлежит согласованию с Департаментом финансов города Москвы.

В случае утверждения конкурсной документации правовым актом Правительства Москвы проект правового акта Правительства Москвы подлежит согласованию с Департаментом города Москвы по конкурентной политике.

4.3. Публичный партнер определяет содержание конкурсной документации, порядок размещения сообщения о проведении конкурса на право заключения соглашения (далее - конкурс), форму подачи заявок на участие в конкурсе, порядок предварительного отбора участников конкурса, оценки конкурсного предложения и размещения результатов конкурса в соответствии с требованиями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=D0C585DC250D7331EAFD534A721953B7B42F1EC5175A71A723CB484B21e0XEH) от 13 июля 2015 г. N 224-ФЗ.

4.4. Департамент города Москвы по конкурентной политике обеспечивает организацию, подготовку и проведение конкурса.

4.5. По результатам проведенного конкурса или при наличии в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=D0C585DC250D7331EAFD534A721953B7B42F1EC5175A71A723CB484B21e0XEH) от 13 июля 2015 г. N 224-ФЗ оснований для заключения соглашения без проведения конкурса публичный партнер направляет частному партнеру протокол о результатах проведения конкурса (один экземпляр в случае проведения конкурса) и проект соглашения (в трех экземплярах).

4.6. После подписания частным партнером проекта соглашения (в трех экземплярах) публичный партнер в срок не позднее двух дней со дня его подписания частным партнером:

4.6.1. Представляет проект соглашения (в трех экземплярах) для подписания заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы, осуществляющему контроль за деятельностью и координацию работы публичного партнера.

4.6.2. Подписывает проект соглашения (в трех экземплярах) в случае, если контроль за деятельностью и координацию работы публичного партнера осуществляет Мэр Москвы.

4.7. К проекту соглашения, подписанного частным партнером ([пункт 4.6](#P106) настоящего Порядка), прилагаются следующие документы:

4.7.1. Копия правового акта Правительства Москвы о реализации проекта.

4.7.2. Протокол о результатах проведения конкурса (в случае проведения конкурса).

4.7.3. Копии учредительных документов частного партнера, свидетельства о государственной регистрации юридического лица.

4.8. После подписания соглашения публичный партнер в срок не позднее двух дней со дня его подписания направляет соглашение частному партнеру и в Департамент города Москвы по конкурентной политике (по одному экземпляру) для осуществления учетной регистрации соглашения.

4.9. Департамент города Москвы по конкурентной политике в срок не позднее трех дней со дня получения соглашения осуществляет его учетную регистрацию в установленном им порядке и предоставляет в уполномоченный орган сведения о заключенном соглашении, необходимые для ведения реестра соглашений о государственно-частном партнерстве.

4.10. Соглашение, прошедшее учетную регистрацию, и документы, представленные для учетной регистрации, находятся на хранении в Департаменте города Москвы по конкурентной политике.

4.11. В целях осуществления мониторинга реализации соглашения публичный партнер направляет в уполномоченный орган информацию о реализации соглашения в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственной политики в области инвестиционной деятельности.

Результаты мониторинга реализации соглашения подлежат размещению на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также на сайте www.investmoscow.ru с использованием Автоматизированной информационной системы города Москвы "Управление инвестиционной деятельностью".